

Relatório técnico de atividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programador** | **Coordenador do Projeto** | **Período de referência** |
| Victor Hugo Feijão Alencar | Sérgio Clério | Abril/2015 |

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc422127098)

[2. Atividades realizadas 3](#_Toc422127099)

[2.1. Termos de uso 3](#_Toc422127100)

[2.2. Imagens nos itens de coleta 3](#_Toc422127101)

[2.3. Geração dos termos de doação em PDF 4](#_Toc422127102)

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.  
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

**A duração estimada das atividades é referente à duração da entrega da atividade que incluem feriados e finais de semana e não a quantidade de dias úteis de trabalho.**

# Atividades realizadas

## Termos de uso

Criação de adição dos termos de uso.

Duração estimada da atividade: **8 dias**

Atividades secundárias: Melhorias nas validações dos formulários nas telas de cadastro e edição de usuário. Adicionado a primeira

## Imagens nos itens de coleta

No momento do cadastro, o usuário de descarte poderá anexar imagens (anexando com tamanho original ou cortando a imagem) para cada item de descarte contido no agendamento.

Estas imagens podem ser visualizadas na tela de edição de agendamento ou na tela de detalhes de agendamento.

Fases de implementação:

• Criação do modal, utilizando o Agular Ui;

• Adição de uma ferramenta para cortar imagens;

• Processo de armazenamento e remoção de imagens no servidor;

• Telas com visualização das imagens com permissões para todos os tipos de usuário.

• Correção de importações das imagens da lib jquery ui

Duração estimada da atividade: **20 dias**

Atividades secundárias:

**Recuperação dos servidores de homologação e de produção:** Devido a problemas de pagamento dos serviços à DigitalOcean, os servidores foram excluídos. Tive que reconfigurar o ambiente em ambos os servidores, o que gerou atraso na entrega da atividade “Imagens nos itens de coleta”, levando em torno de 4 dias para reconfigurar.

Correção de botões na tela de registrar recebimento;

Adição de permissão para que empresas de coleta e administrador possam visualizar a página de detalhes do agendamento, da mesma forma que um usuário de descarte;

Remoção da verificação de novo usuário nas telas de cadastro e edição de usuário de descarte.

## Geração dos termos de doação em PDF

Sempre que o operador da empresa de coleta for registrar os recebimentos de itens de uma rota, é criado um termo de doação para cada agendamento, contendo todos os itens descartados e informações do doador e do donatário.

Duração estimada da atividade: **2 dias**