

Relatório técnico de atividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bolsista** | **Coordenador do Projeto** | **Período de referência** |
| Janilson da Silva Spinosa | Sérgio Clério | Fevereiro |

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc402947996)

[2. Atividades realizadas 3](#_Toc402947997)

[2.1. Correções e Alterações para melhoria no sistema 3](#_Toc402947998)

[2.2. Teste no Sistema 3](#_Toc402947999)

[2.3. Teste no Sistema 4](#_Toc402947999)

[2.4. Correção dos erros encontrados nos testes 4](#_Toc402948000)

[2.5. Adicionar foco automático nas páginas 4](#_Toc402948000)

[2.6. Teste Front-End 4](#_Toc402948000)

[2.7. Teste Funcional 4](#_Toc402948000)

[2.8. Correção de Erros Front-End 4](#_Toc402948000)

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

# Atividades realizadas

##  Correções e Alterações para melhoria no sistema

- Tirar o foco automático dos inputs das telas de login.

- Alinhando o botão datepicker na tela de cadastrar ocorrência, pois quando a mensagem de erro e exibida o mesmo fica desalinhado.

-Centralizar a tela de login no Windows Internet Explorer

-Correção na responsividade dos botões e das páginas de login e tela principal de cada operador, pois quando chegava a partir 320px até 340px no width.

-Correção CSS no botão de adicionar telefone para os sistemas iOS e android 4.4.0 pois o botão fica muito claro.

Duração estimada da atividade: **06dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

##  Testes no Sistema

-Teste com a planilha – Selletiva 1.0.1 – Procedimento de teste funcional.

OBS: Teste pelo IP

-Teste no sistema.selletiva.com.br

Duração estimada da atividade: **07 dias**

##  Correção dos erros encontrados nos testes.

-Colocando as mensagens dos campos obrigatórios para as páginas de cadastro e edição d usuário.

Duração estimadada atividade: **01 dia**

##  Teste Selletiva

Teste Selletiva 1.0.0 – Produção – procedimento de testes .

Duração estimadada atividade: **02 dias**

##  Correção dos testes

Adicionando foco automático nós primeiros inputs de cada página.

Duração estimada atividade: **02 dias**

##  Melhoria na usabilidade do sistema

Fazendo teste Front-End com a planilha “Teste de comportamento visual”, com dispositivos: Desktops (Chrome, Internet Explorer, Firefox), Mobile (IPhone, Windows Phone, Android).

Duração estimada atividade: **02 dias**

##  Criação da Página Adicionar Veículo

Fazendo teste Funcional com a planilha “Selletiva 1.0.0 - Procedimentos de teste funcional” da 01 versão realize do sistema selletiva.

Duração estimada atividade: **02 dias**

##  Correção de Erros

Iniciando correção de erros do Front-End.

Duração estimada atividade: **01 dia**