

Relatório técnico de atividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bolsista** | **Coordenador do Projeto** | **Período de referência** |
| Janilson da Silva Spinosa | Sérgio Clério | Junho  |

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc402947996)

[2. Atividades realizadas 3](#_Toc402947997)

[2.1. Refinar os textos na tela de Avaliar Empresa e Correções de Português 3](#_Toc402947998)

[2.2. Fazer a validação do DDD 3](#_Toc402947999)

[2.3. Testes nos tablets](#_Toc402947998) 3

[2.4. Criação dos Banner e Botões de Folhas 4](#_Toc402947998)

[2.5. Correção dos erros encontrados nos testes 4](#_Toc402947998)

[2.6. Ajustes e correções 4](#_Toc402947998)

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

# Atividades realizadas

##  Refinar os textos na tela de Avaliar Empresa e Correções de Português.

Reeditando os textos para uma leitura mais clara e objetiva, correção de erros de português.

Duração estimada da atividade: **04 dias**

## Fazer a validação do DDD.

Fazer a validação do DDD na tela de cadastro e edição de usuário de usuário, adicionar marcadores automáticos no cadastro de endereços endereços .

Duração estimada da atividade: **04 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS e Google Maps API.

## Testes nos tablets.

Testes nos tablets Sansung e Apple com a planilia Selletiva 1.0.0 – Procedimentos de teste Funcional tablets.

Duração estimada da atividade: **06 dias**

## Criação dos Banner e Botões de Folhas.

Criação de dois Banners para o site selletiva.com.br e criação de dois botões de folhas para o sistema selletiva

Duração estimada da atividade: **02 dias**

Atividades secundárias: Estudos para Inkscape e Guimp.

## Correção dos erros encontrados nos testes.

Correção dos erros encontrados nos testes.

Duração estimada da atividade: **04 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Ajustes e correções.

Ajustes nos checkbox e radion buttons de todas as tabelas para ficar desmarcados, e correção na tela de login, para o melhor carregamento da tela.

Duração estimada da atividade: **02 dias**