

Relatório técnico de atividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bolsista** | **Coordenador do Projeto** | **Período de referência** |
| Janilson da Silva Spinosa | Sérgio Clério | Maio |

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc402947996)

[2. Atividades realizadas 3](#_Toc402947997)

[2.1. Conclusão das paginações do sistema 3](#_Toc402947998)

[2.2. Correção das funções de paginação que estão manipulando o dom para a manipulação para AngularJS e testando as mudanças 3](#_Toc402947999) e 4

[2.3. Correção dos erros de Ids, pois está configurado errado 4](#_Toc402947998)

[2.4. Testando o Selletiva LocalHost 5](#_Toc402947998)

[2.5. Procurando erro de ids duplicados 5](#_Toc402947998)

[2.6. Testando o Selletiva LocalHost 5](#_Toc402947998)

[2.7. Testes no sistema.selletiva.com.br 5](#_Toc402947998)

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

# Atividades realizadas

##  Conclusão das paginações do sistema.

Concluindo as paginações nas páginas que possuem tabela.

Duração estimada da atividade: **03 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

##  Correção das funções de paginação que estão manipulando o dom para a manipulação para AngularJS e testando as mudanças.

Modificando as funções de manipulação do DOM para AnguilarJS e testeando.

Páginas modificadas:

USUÁRIO

agendamento\_coleta/list

sugestao/listUsuario

avaliacao/list

EMPRESA COLETORA

rotas

ocorrencia

sugestao/listColetora

ADMINISTRADOR

tipo\_e-lixo/list

categoria\_e-lixo/list

empresa\_coletora/list

usuario/list

admin/list

sugestao/list

Duração estimada da atividade: **1 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Correção dos erros de Ids, pois está configurado errado.

Correção nos Ids, pois está configurado errado os botões de deletar.

Duração estimada da atividade: **1 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Testando o Selletiva LocalHost.

Testando o sistema selletiva localhost com a planilha selletiva 1.0.0 – procedimentos de teste funcionais.

Duração estimada da atividade: **3 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Procurando erro de ids duplicados.

Procurando erros de isd duplicados.

Duração estimada da atividade: **2 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Testando o Selletiva LocalHost.

Testando o sistema selletiva localhost com a planilha selletiva 1.0.0 – procedimentos de teste funcionais.

Duração estimada da atividade: **3 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Testes no sistema.selletiva.com.br.

Testes no sistema.selletiva.com.br com a planilha selletiva 1.0.0 – Procedimentos de teste funcional.xlsx.

Testes no Firefox, chrome.

Duração estimada da atividade: **3 dias**

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.