

Relatório técnico de atividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programador** | **Coordenador do Projeto** | **Período de referência** |
| Victor Hugo Feijão Alencar | Sérgio Clério | Setembro/2015 |

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc437882655)

[2. Atividades realizadas 3](#_Toc437882656)

[2.1. Correções e melhorias 3](#_Toc437882657)

[2.2. Histórico de itens na tela de agendamento 4](#_Toc437882658)

[2.3. Criação de agendamentos automáticos em "Editar agendamento" 4](#_Toc437882659)

[2.4. Registro de recebimento local 5](#_Toc437882660)

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

**A duração estimada das atividades é referente à duração da entrega da atividade que incluem feriados e finais de semana e não a quantidade de dias úteis de trabalho.**

# Atividades realizadas

##  Correções e melhorias

• Adição de rodapé do Selletiva em todos os termos e no MTR;

• Correção dos parâmetros na url da tela de login;

• Mudança de cor das estrelas na tela inicial do usuário da empresa de coleta;

• Melhoria na usabilidade e correção na visualização da avaliação da empresa de coleta;

• Correção de layout na tela de cadastro e edição de empresa de coleta;

• Correção do marcador que não estava aparecendo no mapa da tela de edição da empresa de coleta.

• Adição de um totalizador no gráfico geral e unidade de medida nos tooltips;

• Remoção da coluna "situação" na listagem de um agendamento, dentro do mapa;

• Correção do erro de javascript que acontecia somente no Safari;

• Adição do Google Analytics;

• Alterado a tela de listagem de agendamento (usando AngularJs);

• Geração de relatório de itens para o usuário de descarte;

• Correção do loader da tela de agendamento e adição de feedback na tela de editar agendamento;

• Adição de local storage na tela de agendamento de coleta.

Duração estimada da atividade: **11 dias**

##  Histórico de itens na tela de agendamento

 Na última etapa do agendamento, agora é possível utilizar do histórico de agendamentos passados, para agilizar o preenchimento do formulário.

Duração estimada da atividade: 7 **dias**

**Atividades secundárias: Alteração de permissões; Ordenação nos combos de categoria e tipo de resíduo; Alteração da imagem de histórico de itens; Refatoração no CSS; No momento do agendamento, exibe uma mensagem, caso a empresa de coleta em que o usuário esteja coletado, informando que a empresa não pode coletar tais itens; Correção do tamanho do SweetAlert para dispositivos de tela pequena; Implementado a escolha de realizar agendamento automático para uma empresa que possa coletar a categoria de resíduo escolhida, isto em caso de usuários que estão vinculados a uma empresa.**

##  Criação de agendamentos automáticos em "Editar agendamento"

Ao realizar um agendamento, escolhendo uma empresa de coleta, para um item específico, este agendamento é destinado apenas para uma empresa (a escolhida). Se o usuário editar este agendamento e adicionar outro item, marcado para outra empresa de coleta, é gerado automaticamente outro agendamento com o mesmo horário e dia para a outra empresa de coleta.

Duração estimada da atividade: **4 dias**

##  Registro de recebimento local

Funcionalidade para registrar os itens que são entregues no local da empresa de coleta.

Duração estimada da atividade: **7 dias**

**Atividades secundárias: Correção da tabela de visualização de itens de um agendamento; Correção dos links para a página inicial; Correção da validação da data nas funcionalidades de agendar e editar agendamento e na listagem de nomes de usuários de descarte na tela de recebimento local;**