Relatório técnico de atividades

| Bolsista | Coordenador do Projeto | Período de referência |
| --- | --- | --- |
| Janilson da Silva Spinosa | Sérgio Clério | Janeiro |

Índice

1.	Introdução	3

2.	Atividades realizadas	3

2.1.	Validando CPF e CNPJ (Continuação)	3

2.2.	Alteração na página Editar Usuário	3

2.3.	Alteração na página de Avaliação Empresa Coleta 	3

2.4.	Alteração na Página Adicionar Rota 	4

2.5.	Adicionar foco automático nas páginas	4

2.6.	Teste Front-End	4

2.7.	Teste Funcional	4

2.8.	Correção de Erros Front-End	4

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

# Atividades realizadas

## Validação de CPF e CNPJ

Continuando com as validações de CPF e CNPJ em todo o sistema.

Duração estimada da atividade: 02dias

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Alteração na página Editar Usuário

Atualizar a página editar usuário com as mesmas atualizações da página adicionar usuário.

Duração estimada da atividade: 02 dias

## Alteração na página de Avaliação Empresa Coleta

Alterando a configuração para não permitir que um usuário faça uma avaliação sem a empresa ter feito a coleta, pois o status da coleta tem que está como “coletado”.

Duração estimadada atividade: 02 dias

## Alteração na Página Adicionar Rota

Quando inicia a página é para carregar a data atual e não permitir fazer agendamentos com datas antigas, desabilitando também no datepicker as datas anteriores para não serem selecionadas.

Duração estimadada atividade: 05 dias

## Adicionar foco automático nas páginas

Adicionando foco automático nós primeiros inputs de cada página.

Duração estimada atividade: 02 dias

## Teste Front-End

Fazendo teste Front-End com a planilha “Teste de comportamento visual”, com dispositivos: Desktops (Chrome, Internet Explorer, Firefox), Mobile (IPhone, Windows Phone, Android).

Duração estimada atividade: 04 dias

## Teste Funcional

Fazendo teste Funcional com a planilha “Selletiva 1.0.0 - Procedimentos de teste funcional” da 01 versão realize do sistema selletiva.

Duração estimada atividade: 02 dias

## Correção de Erros

Iniciando correção de erros do Front-End.

Duração estimada atividade: 01 dia