Relatório técnico de atividades

| Bolsista | Coordenador do Projeto | Período de referência |
| --- | --- | --- |
| Janilson da Silva Spinosa | Sérgio Clério | Junho |

Índice

1.	Introdução	3

2.	Atividades realizadas	3

2.1.	Refinar os textos na tela de Avaliar Empresa e Correções de Português	3

2.2.	Fazer a validação do DDD	3

2.3.	Testes nos tablets	3

2.4.	Criação dos Banner e Botões de Folhas	4

2.5.	Correção dos erros encontrados nos testes	4

2.6.	Ajustes e correções	4

# Introdução

Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

# Atividades realizadas

## Refinar os textos na tela de Avaliar Empresa e Correções de Português.

Reeditando os textos para uma leitura mais clara e objetiva, correção de erros de português.

Duração estimada da atividade: 04 dias

## Fazer a validação do DDD.

Fazer a validação do DDD na tela de cadastro e edição de usuário de usuário, adicionar marcadores automáticos no cadastro de endereços endereços .

Duração estimada da atividade: 04 dias

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS e Google Maps API.

## Testes nos tablets.

Testes nos tablets Sansung e Apple com a planilia Selletiva 1.0.0 – Procedimentos de teste Funcional tablets.

Duração estimada da atividade: 06 dias

## Criação dos Banner e Botões de Folhas.

Criação de dois Banners para o site selletiva.com.br e criação de dois botões de folhas para o sistema selletiva

Duração estimada da atividade: 02 dias

Atividades secundárias: Estudos para Inkscape e Guimp.

## Correção dos erros encontrados nos testes.

Correção dos erros encontrados nos testes.

Duração estimada da atividade: 04 dias

Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

## Ajustes e correções.

Ajustes nos checkbox e radion buttons de todas as tabelas para ficar desmarcados, e correção na tela de login, para o melhor carregamento da tela.

Duração estimada da atividade: 02 dias